# UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu _______________ 2011 roku w Warszawie

pomiędzy:

Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie, 01-943 Warszawa, ul. Zgrupowania AK „Kampinos”  1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086236, NIP 526-17-44-423, REGON 011692096, reprezentowanym przez:

-  _____________ - _______________

-  _____________ - _______________

zwanym w dalszej części Umowy „Inwestorem” lub „Zamawiającym”

a*

____________________________ z siedzibą w ____________, ul. ___________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________, NIP _____________, REGON ____________, kapitał zakładowy: ______________,  reprezentowaną przez:

- _____________________- ___________________

*[informacje zostaną  dostosowane do formy prawnej działalności Wykonawcy]

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwane w dalszej części Umowy „Stronami”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku  Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: „Wykonanie remontu poddasza wraz z wymianą dachu w istniejącym wschodnim skrzydle Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, w miejscu styku z dobudowywanym budynkiem Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty” (dalej: ” Roboty budowlane”).

- Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie i zgodnie z:

- dokumentacją projektową (Załącznik Nr 1 do Umowy),

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- stanowiącymi integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej również: „SIWZ”);

3) SIWZ.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisanymi wyżej dokumentami i nie wnosi do ich treści ani formy jakichkolwiek zastrzeżeń.

3.	Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentach, o których mowa w pkt. 2, Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłową

4.	Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych dokonane Staroście Pruszkowskiemu, co do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

5.	Roboty budowlane wykonywane będą przy użyciu materiałów Wykonawcy. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z postanowieniami dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.

§2.

Termin wykonania umowy

- Wykonawca rozpocznie Roboty budowlane nie później niż w ciągu 1 dnia licząc od daty  podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy - zakończy Roboty budowlane (wraz z pozytywnym przeprowadzeniem odbioru końcowego bezusterkowego) do dnia _______________,

- Wykonawca zobowiązany jest realizować Roboty budowlane w taki sposób, aby dotrzymać terminu realizacji wynikającego z umowy, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności skutkujących lub mogących skutkować opóźnieniem - zobowiązany jest natychmiast poinformować o nich na piśmie Zamawiającego.

- Gdy Zamawiający uzna, że dotrzymanie określonego w umowie terminu zakończenia Robót budowlanych i/lub elementów Robót budowlanych jest zagrożone, może on wezwać Wykonawcę do niezwłocznego podjęcia na koszt Wykonawcy wszelkich niezbędnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego działań mających na celu przyspieszenie postępu robót. Jeżeli Wykonawca nie podejmie stosownych działań w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub gdy podjęte działania okażą się nieskuteczne - Zamawiający może zaangażować osoby trzecie w celu nadrobienia opóźnień. Koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§3.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości brutto  _____________ zł (słownie: __________________złotych)

w tym :

VAT ___________________ zł. (słownie: __________________złotych)

netto ___________________ zł. (słownie: __________________złotych)

- W przypadku zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Kosztorysu Szczegółowego Robót budowlanych, zgodnego z dokumentacją, o której mowa w § 1 pkt. 2, warunkami finansowania i fakturowania robót budowlanych opisanymi w SIWZ, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys stanowił będzie integralną część umowy (Załącznik Nr 2 do Umowy)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie całości Robót budowlanych jak również wszelkich robót i czynności warunkujących bezusterkowy Odbiór Końcowy przedmiotu umowy i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o który mowa w pkt. 1 obejmuje również koszty uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, odbiorów.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w oparciu o fakturę końcową, po realizacji wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości robót budowlanych, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową, po dokonaniu odbioru końcowego robót bez uwag, podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (bezusterkowego) oraz akceptacji przez Zamawiającego końcowego rozliczenia umowy przekazanego przez Wykonawcę zgodnie z § 5 ust. 16.

- Płatność na podstawie faktury końcowej zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego. W razie realizacji przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców płatność faktury VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawców, iż zostali oni zaspokojeni w całości z tytułu zrealizowania robót w okresach wymagalnych płatności wynikających z umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń z kwoty faktury końcowej za korzystanie z energii elektrycznej i wody  na potrzeby budowy.

§4.

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy;

- umożliwienie Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i punktu ujęcia wody;

c)  odbiór dokonanych robót;

d)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2.  	Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) 	wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie ich wszelkich wad i usterek, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentach wymienionych w § 1 pkt. 2 i SIWZ, o ile w niniejszej umowie nie postanowiono inaczej;

- wykonanie i ukończenie zleconych robót budowlanych oraz usunięcie wszelkich ich wad z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, etyką zawodową oraz w sposób w pełni odpowiadający wymaganiom Zamawiającego;

- przestrzeganie w trakcie realizacji niniejszej umowy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i środowiska), przepisów prawa miejscowego, jak również wszelkich regulaminów, instrukcji oraz procedur ustanowionych przez Zamawiającego;

- zapewnienie właściwego kierownictwa, wykwalifikowanego personelu, sprzętu, materiałów oraz innych rzeczy i usług, czy to o charakterze tymczasowym czy stałym, koniecznych do realizacji robót budowlanych, ich ukończenia i usunięcia ich wszelkich wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ;

- codzienne aktualizowanie dziennika budowy;

- organizacja swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez siebie materiałach;

- zapewnienie zaplecza dla inspektorów nadzoru Zamawiającego: 3 kontenery, w których pomieści się sala konferencyjna na 12 osób, biuro dla czterech osób – wyposażone w standardowe umeblowanie i sprzęt, w szczególności telefon, fax, zasilane energią elektryczną, z dostępem do Internetu;

- zapewnienie Zamawiającemu dostępu do każdej części miejsca wykonywania robót lub miejsca wytwarzania materiałów i usług;

- przeprowadzenie na własny koszt wszystkich prób wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz dostarczenie w tym celu niezbędnego sprzętu, aparatury, dokumentów, przyrządów, siły roboczej, wykwalifikowanego personelu itp. O zamiarze przeprowadzenia prób Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego, na przynajmniej 2 dni robocze przed wykonaniem próby pod rygorem nieważności.

- zapewnienia na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej budowy;

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – w formie papierowej 4   egzemplarze + wersja elektroniczna;

- dokonywanie uzgodnień i zmian zaakceptowanych przez Zamawiającego na dokumentacji wykonawczej.

- Nadto Wykonawca:

- skoordynuje wszelkie działania związane z realizacją umowy;

- zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli okolicznej zabudowy, naruszone w związku z realizacją robót;

- ubezpieczy majątek Zamawiającego oraz innych podmiotów, położony w obrębie placu budowy, a nie podlegający robotom oraz istniejący budynek szpitala od zniszczenia lub uszkodzenia w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi;

- zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do realizacji robót, przed ich wbudowaniem, na podstawie atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i realizacji robót bez akceptacji Wykonawca na żądanie inspektora dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt;

- zobowiązany jest posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (za szkody majątkowe i osobowe) na sumę 1.500 000,00 (słownie: dwa miliony) PLN,   bez ograniczenia ilości zdarzeń na okres od chwili rozpoczęcia robót budowlanych do ich odbioru końcowego. Polisa od odpowiedzialności cywilnej winna być wolna od udziałów własnych, franszyz. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy;

- ponosi odpowiedzialność za szkody pozostające w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Odpowiedzialność trwa od chwili podpisania protokołu przejęcia placu budowy do Odbioru końcowego robót budowlanych;

- zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych i wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sposób zapewniający ciągłość pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę mediów (nie może być przerwana bez zgody Zamawiającego); roboty w najmniejszym stopniu nie mogą kolidować z całodobową opieką medyczną prowadzoną przez Zamawiającego; roboty i prace uciążliwe lub ingerujące w jakikolwiek sposób w działalność Zamawiającego będą wymagały dostosowania się do jego wymagań;

- zobowiązany jest do zainstalowania podliczników energii elektrycznej i wody w
punktach ich poboru, celem rozliczania zużytych mediów w związku z realizacją niniejszej umowy;

- zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym organizacji ruchu na placu budowy (dostawy materiałów, sprzętu, wywozu gruzu itp.);

- zobowiązany jest na własny koszt  i ryzyko do odpowiedniego zabezpieczenia frontu robót oraz terenu robót w sposób widoczny i uniemożliwiający wejście osób nieuprawnionych,  w tym dzieci;

- zobowiązany jest w szczególny sposób do zapewnienia, by znajdujące się na kondygnacji poniżej miejsca realizacji robót bloki operacyjne, sale pooperacyjne oraz pokoje chorych, były odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim Wykonawca ponosi szczególną odpowiedzialność za zabezpieczenie tych pomieszczeń, osób w nich przebywających oraz sprzętu medycznego przed zalaniem w czasie wymiany poszycia dachowego;

- zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy w taki sposób, by jak najmniej kolidował on z innymi inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego. Obowiązek ten obejmuje w szczególności koordynację działań i współpracę z Zamawiającym wykonawcą w postępowaniu IFPS/53A/10, w tym uzgadnianie terminów realizacji prac. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż temu ostatniemu podmiotowi służy uprawnienie do spowodowania wstrzymania prac realizowanych na podstawie Umowy w wypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla interesów Zamawiającego lub wykonawcy w postępowaniu IFPS/53A/10 oraz że w takim wypadku ewentualnie powstałe opóźnienie będzie traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy.

§5.

Odbiór robót budowlanych

1.	Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a)  Odbiory robót ulegających zakryciu;

b)  Odbiór techniczny robót (usterkowy);

c)  Odbiór końcowy (bezusterkowy);

d)	Odbiór pogwarancyjny.

- Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do zgłaszania gotowości do Odbioru (technicznego i końcowego) pisemnie, na adres Inwestora, z powiadomieniem inspektorów nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy, a Inwestor zobowiązany jest stawić się na odbiór w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, po otrzymaniu powiadomienia. Przystąpienie do Odbioru technicznego i Odbioru końcowego – nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od daty otrzymania zgłoszenia.

- Odbiór końcowy winien zostać dokonany, a protokół odbioru końcowego sporządzony w terminie do 14 dni od dnia przystąpienia do Odbioru końcowego.

4. Odbiór techniczny robót przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót budowlanych objętych umową, przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, sporządzeniu Protokołu odbioru technicznego wraz z wykazem wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w protokole.

5.	 Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po usunięciu wad i usterek stwierdzonych w Protokole odbioru technicznego robót, zakończeniu robót porządkowych, i podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego).

6.	Odbiory, o których mowa w niniejszym paragrafie, uważa się za dokonane pod warunkiem podpisania protokołu odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego z dopiskiem „bez uwag”.

7.	Protokół podpisują: ze strony  Wykonawcy - Kierownik Budowy i powołany przedstawiciel, ze strony Zamawiającego – inspektorzy nadzoru inwestorskiego i powołany przedstawiciel.

8.	Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu na dwa dni przed ich wykonaniem/zakryciem wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie - Zamawiającemu. Zamawiający dokona Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia. W przypadku wykonania/zakrycia robót bez zgłoszenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego odkryje roboty, a następnie ponownie je zakryje na swój koszt, aby umożliwić kontrolę tych robót. Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego  robót zanikających i ulegających zakryciu jest wpis inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

9.	Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru technicznego oraz odbioru końcowego na 5 dni roboczych przed planowanym dniem odbioru, zamieszczając jednocześnie odpowiedni wpis do dziennika budowy.

10.	Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania Odbioru technicznego jest zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz przeprowadzenie wymaganych prawem prób i sprawdzeń technicznych. W przypadku stwierdzenia wad i usterek  obie strony umowy uzgodnią termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia Odbioru technicznego (usterkowego).

11.	W przypadku nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonych terminach, Zamawiający może je usunąć własnym staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.	Na 7 dni przed rozpoczęciem czynności Odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację powykonawczą i odbiorową, w tym m.in. projekty powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały, protokoły prób i sprawdzeń technicznych, protokoły pomiarów instalacji.

13.	W dniu zgłoszenia robót budowlanych do Odbioru technicznego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.

14.	Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania Odbioru końcowego jest usunięcie wszystkich wad i usterek oraz uprzątnięcie i uporządkowanie budynku i przyległego terenu . Jeżeli w toku Odbioru końcowego okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru - Odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do Odbioru końcowego.

15.	Data podpisania Protokołu odbioru końcowego będzie uznana za datę zakończenia umowy i początek okresu gwarancyjnego.

16.	Po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy oraz oświadczenie w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W przeciwnym przypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega przesunięciu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia. Zaakceptowane przez Zamawiającego rozliczenie ostateczne umowy stanowi podstawę do zapłaty faktury końcowej VAT  Wykonawcy.

17.	Odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu gwarancji udzielonej Zamawiającemu na przedmiot niniejszej umowy.

18.	Termin Odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim Wykonawcę na 14 dni przed tym terminem.

§6.

Przedstawiciele stron

1.	Zamawiający wyznacza Pana Rafała Bereszczyńskiego jako upoważnionego    przedstawiciela Zamawiającego i wyposaża go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Zamawiającego według Umowy .

2.	Wykonawca    wyznacza  _______________  jako    upoważnionego    przedstawiciela Wykonawcy i wyposaża go we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy według niniejszej umowy.

3.	Zamawiający może żądać odwołania przedstawiciela Wykonawcy w razie niewłaściwego
wykonywania lub uchylania się przez niego od powierzonych mu obowiązków lub w innym uzasadnionym przypadku.

§7.

Gwarancja i rękojmia

- Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wszystkie roboty budowlane oraz wszystkie użyte materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady stwierdzone w toku czynności Odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi są jednakowe.

- W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających  z gwarancji.

- Okres rękojmi i gwarancji biegnie dla całego przedmiotu umowy od daty Odbioru końcowego.

- Wykonawca winien przystąpić do usuwania wad i usterek w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w § 8 pkt.1.

- Jeżeli pozostająca do dyspozycji Zamawiającego kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto.

- Zabezpieczenie zostaje ustanowione w jednej z form przewidzianych w treści art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wyboru Wykonawcy. Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach, pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 5 % wartości przedmiotu umowy brutto.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy część zabezpieczenia w wysokości 70 % całkowitej sumy zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego pod warunkiem braku roszczeń. Pozostała część zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie terminu na jaki została udzielona rękojmia.

§9.

Warunki odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Niezależnie od postanowień pkt. 1 i 2 powyżej Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:

- opóźnia się z rozpoczęciem robót budowlanych dłużej niż 14 dni od dnia podpisania umowy;

- opóźnia się z oddaniem końcowym robót budowlanych dłużej niż 14 dni;

- wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób
zatrudnionych u Wykonawcy oraz osób trzecich;

- wykonuje obowiązki umowne w sposób wadliwy pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego.

§ 10.

Kary umowne

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończeniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości brutto całości robót budowlanych;

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek, od ustalonego terminu na ich usunięcie, stwierdzonych przy odbiorze technicznym robót, bądź w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 7 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto całości robót budowlanych.

- Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty:

- wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary w przypadkach określonych w pkt. 1 ppkt. 1-2;

- doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia
o odstąpieniu od umowy - w przypadkach określonych w pkt. 1 ppkt. 3;

-	jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w opisanym terminie, Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń z tego tytułu z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

3.	Zamawiający, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych może dochodzić odszkodowania za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

- W przypadku:

- rozwiązania umowy przed zakończeniem robót budowlanych, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za wykonane Roboty budowlane, w proporcjonalnej wysokości robót wykonanych do całości zamówienia. Sposób rozliczeń nie może odbiegać od kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę i stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy;

- wystąpienia konieczności zaniechania części Robót budowlanych, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Rozliczenie zostanie oparte na szczegółowym kosztorysie stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy;

- wystąpienia konieczności zaniechania części Robót budowlanych i wykonania w ich miejsce robót zamiennych („rozwiązań zamiennych” w stosunku do przewidzianych w projekcie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane), jeśli zastąpienie takie nie spowoduje:

- zmiany zakresu przedmiotu umowy,

- podwyższenia wysokości wynagrodzenia, określonego w §3 pkt. 1,

a ustalona między Stronami wartość robót zamiennych będzie miała charakter rynkowy, Strony zawrą stosowny aneks do umowy;

- zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 2 ppkt. b), c) Strony zawrą stosowny aneks do Umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez przepisy art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub

- w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług, lub towarów, lub

- zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub

- potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub

- potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego, lub

- zachodzi przypadek, o którym mowa w §3 ust. 2.

- Spory powstałe w związku z. realizacją umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik Nr 1	- 	Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 	- 	Kosztorys szczegółowy robót budowlanych

Załącznik Nr 3 	-    Kopia polisy OC

Zamawiający:							Wykonawca:

_____________________					________________________

_____________________					________________________